## Slide 1: ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH AGILE VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG CỤ HỖ TRỢ
GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc
Sinh viên: Phạm Ánh Dương
Lớp: CNPM-04
Khóa: 2009-2014
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

## Slide 2: Nội dung
Giới thiệu đề tài
  Đặt ra vấn đề
  Mục tiêu của đề tài
Cơ sở lý thuyết
  Mô hình Agile
  Phương pháp Scrum
Xây dựng công cụ
Demo công cụ
Kết luận
Tài liệu tham khảo

## Slide 3: Giới thiệu đề tài
Tỉ lệ dự án thành công của Agile so với Waterfall
Agile đang được áp dụng rất lớn tại Việt Nam.
Notes: Các phương pháp truyền thống chia quá trình phát triền thành từng giai đoạn tách biệt, giai đoạn này nối tiếp giai đoạn kia. Vd với waterfall là phân tích, thiết kế, xây dựng, kiểm thử, chuyển giao. Việc phân chia như vậy có vấn đề sau
  Sản phẩm làm ra thường không đáp ứng được yêu cầu người dùng, cuối chu kì phát triển sản phẩm mới được chuyển giao cho người dùng từ đó thiếu phản hồi từ người dùng.
  Người dùng thường không hình dung họ muốn gì cho tới khi họ thấy sản phẩm
  Việc chi các bước thực hiện như vậy, sai sót trong bước đầu có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.
  Các thành viên phải chờ đợi chuyển giao từ các nhóm khác từ công việc ở bước trước
  => hậu quả, các dự án có khả năng thất bại cao.
Agile cùng các phương pháp của nó ra đời đã tạo ra những thay đổi rất lớn, làm tăng gấp đôi số lượng các dự án thành công, tạo ra nhiều sản phẩm thực sự đáp ứng yêu cầu của người dùng. Để tìm hiều vì sao, Agile và các phương pháp của nó thành công như vậy, em xin phép tình bày các tuyên ngôn của Agile (được coi là cô đọng nhất những gì mà triết lý Agile hướng tới).

## Slide 4: Đặt ra vấn đề
Việc áp dụng Agile thủ công gặp một số khó khăn
  Lưu trữ, tìm kiếm.
  Theo dõi, cập nhật tiến độ.
  Thống kê, báo cáo.
  Hạn chế về không gian.
Notes: Khó khăn về việc lưu trữ thông tin dự án đã làm trước đó nhằm thống kê, tham khảo hoặc phát triển thêm.
Các thành viên trong nhóm có thể dễ dàng biết được tiến độ của các thành viên khác. Khi có vấn đề phát sinh thì các thành viên có thể hỗ trợ, giúp đỡ cùng giải quyết vấn đề
Một hệ thống quản lí sẽ có thêm những tính năng về báo cáo, thống kê, theo dõi tiến độ thuận tiện hơn nhiều so với việc sử dụng giấy bút truyền thống.

## Slide 5: Mục tiêu của đề tài
Nghiên cứu mô hình Agile và phương pháp Scrum.
Xây dựng công cụ quản lí dự án theo phương pháp Scrum, hỗ trợ quản lí danh sách yêu cầu và quá trình thực hiện dự án.

## Slide 6: Cơ sở lý thuyết (1/9)
Agile là một triết lí cùng với nhóm các phương pháp và phương pháp luận cho phát triển phần mềm dựa trên các nguyên tắc phát triển phân đoạn lặp và tăng trưởng.

## Slide 7: Cơ sở lý thuyết (2/9)
Tuyên ngôn Agile
  Cá nhân và sự tương tác hơn là quy trình và công cụ.
  Phần mềm chạy tốt hơn là tài liệu đầy đủ.
  Cộng tác với khách hàng hơn là đàm phán hợp đồng.
  Phản hồi với các thay đổi hơn là bám sát kế hoạch.
Notes: Cá nhân tham gia và sự tương tác giữa họ là nhân tố để nhóm làm việc hiệu quả cao. Để tạo điều kiện cho truyền thông, các phương pháp Agile thường xuyên sử dụng các quy trình thanh tra và thích nghi thông qua các cuộc họp (ví dụ như với Scrum là daily meeting, họp kế hoạch sprint, họp sơ kết sprint, họp cải tiến sprint)
Phần mềm chạy tốt là 1 trong những điểm nổi bật nhất mà các phương pháp Agile mang lại. Tất cả các phương pháp theo Agile nhấn mạnh tới việc cung cấp 1 phần nhỏ của sản phẩm phần mềm chạy tốt tới khách hàng trong 1 khoản thời gian nhất định
Việc khách hàng tham gia vào đội ngũ phát triển, thường xuyên cung cấp các thông tin phản hồi dựa vào việc chuyển giao từng phần nhỏ của dự án đã giúp các dự án hoàn thành đúng với yêu cầu của khách hàng hơn.
Tất cả các phương pháp theo Agile đều tích hợp sẵn các quy trình đáp ứng với các thay đổi từ khách hàng chằng hạn như trong Scrum là sơ kết Sprint và cải tiến Sprint.

## Slide 8: Cơ sở lý thuyết (3/9)
Các đặc trưng của Agile
  Tính lặp.
  Tính tăng và tiến hóa.
  Tính thích ứng.
  Nhóm tự tổ chức và liên chức năng.
  Quản lí tiến trình thực nghiệm.
  Đối thoại trực diện.
  Phát triển dựa trên giá trị.
Notes: Tính lặp: dự án được chia thành các phân đoạn nhỏ lặp đi lặp lại, thường có khung thời gian ngắn (từ 1 đến 4 tuần). Trong mỗi phân đoạn nhóm sẽ thực hiện đầy đủ như lập kế hoạch, phan tích yêu cầu, thiết kế, triển khai và kiểm thử.
Tính tăng và tiến hóa: cuối mỗi phân đoạn, nhóm phát triển cho ra các phần nhỏ của sản phẩm cuối cùng có thể sử dụng được. Theo thời gian, các phan đoạn này nối tiếp phân đoạn kia, dần dần tích lũy thành sản phẩm cuối cùng.
Tính thích ứng: do các phân đoạn chỉ kéo dài trong 1 khoản thời gian ngắn, kế hoạch cũng được điều chỉnh liên tục nên các thay đổi trong quá trình phát triển như thay đổi yeu cầu, công nghệ, mục tiêu… đều có thể được đáp ứng
Nhóm tự tổ chức và liên chức năng: các nhóm không có phân cấp chức danh cụ thể. Thành viên trong nhóm cùng nhau cộng tác để ra quyết định, theo dõi tiến độ, giải quyết các vấn đề.
Quản lí tiến trình thực nghiệm: các nhóm Agile ra quyết định dựa vào dữ liệu thực tế thông qua việc chia nhỏ dự án thành các phân đoạn, điều này giúp cung cấp các điểm mốc để nhóm thu thập thêm dữ liệu, điểu chỉnh chiến lược phát triển.
Đối thoại trực diện: một số mô hình phát triển phần mềm dựa rất nhiều vào công việc giấy tờ, Agile không phản đối các tải liệu nhưng đánh giá cao hơn việc giao tiếp trực diện ví dụ như daily meeting.
Phát triển dựa trên giá trị: nhóm Agile thường xuyên làm việc trực tiếp với khách hàng để biết yêu cầu nào quan trọng hơn, mang lại giá trị cao hơn cho dự án để tập trung phát triển và loại bỏ các công việc không cần thiết.

## Slide 9: Cơ sở lý thuyết (4/9)
Phương pháp Scrum là phương pháp tuân theo mô hình Agile phổ biến nhất hiện nay
Notes: Agile là một tập hợp các nguyên tắc còn Scrum đưa ra những hướng dẫn cụ thể cho phép chúng ta áp dụng, triển khai vào một dự án thực tế.

## Slide 10: Cơ sở lý thuyết (5/9)
Scrum được xây dựng dựa trên lý thuyết quản lý tiến trình thực nghiệm, với 3 yếu tố nòng cốt
Thanh tra
Thích nghi
Minh bạch
Notes: Agile yêu cầu giao tiếp trực diện và Scrum có các cuộc họp hàng ngày (daily metting). Agile yêu cầu việc lặp lại và phát triển tăng trường và Scrum có Sprint. Agile yêu cầu quản lí tiến trình thực nghiệm, Scrum có các buổi họp sơ kết Sprint, cải tiến Sprint từ đó thu thập dữ liệu và cải tiến chiến lược phát triển.

## Slide 11: Cơ sở lý thuyết (6/9)
Các vai trò trong Scrum
  Product Owner
  Scrum Master
  Team
Notes: PRODUCT OWNER: Là đại diện cho khách hàng, quản lí Product Backlog
TEAM: tự tổ chức, liên chức năng
SCRUM MASTER: đảm bảo mọi người hiểu và áp dụng đúng Scrum

## Slide 12: Cơ sở lý thuyết (7/9)
Một số khái niệm trong Scrum
  User Story: yêu cầu của khách hàng, do khách hàng mô tả.
  Sprint: chu trình phát triển nhằm tạo ra các phần tăng trưởng của hệ thống.
  Sprint backlog: danh sách các nhiệm vụ cho nhóm trong Sprint.
  Burndown chart: biểu đồ thống kê số lượng công việc còn lại theo thời gian trong Sprint.

## Slide 13: Cơ sở lý thuyết (8/9)
Một số hoạt động trong Scrum
Họp kế hoạch Sprint
Họp Scrum hàng ngày
Sơ kết Sprint
Cải tiến Sprint

## Slide 14: Cơ sở lý thuyết (9/9)
Quy trình triển khai Scrum
Notes: Bước 1: Product Owner đưa ra danh sách các chức năng (User Story) được sắp xếp theo độ quan trọng. Danh sách này tồn tại và cập nhật trong suốt quá trình phát triển sản phẩm.
Bước 2: Bắt đầu mỗi Sprint, nhóm Scrum sẽ tiến hàng cuộc họp kế hoạch Sprint.
Team sẽ chọn ra các User Story để thực hiện trong Sprint.
Phân chia các User Story thành các Task.
Kết quả của bước này là một bản Sprint Backlog gồm danh sách các User Story sẽ được thực hiện trong Sprint cùng các Task của nó.
Bước 3: Mỗi ngày Team tổ chức họp hàng ngày để thanh tra quá trình thực hiện, thực hiện các thay đổi nếu cần để hoàn thành công việc. Đồng thời đây cũng là thời điểm để cập nhật các Task và Sprint Backlog.
Bước 4: Trước khi Sprint kết thúc, nhóm Scrum tiến hành họp sơ kết Sprint với các bên liên quan, trình bày về những việc đã làm, giới thiệu kết quả, xem xét lại những việc chưa hoàn thành.
Bước 5: Tiếp theo, nhóm Scrum sẽ tổ chức cuộc họp cải tiến Sprint. Mọi người xem xét lại Sprint vừa diễn ra và nhận phản hồi, ý tưởng để cải tiến trong Sprint tiếp theo.
Sau khi kết thúc Sprint thì Product Owner sẽ cập nhật lại sự thay đổi trong Product Backlog. Lúc này đội ngũ phát triển đã sẵn dàng để bắt đầu Sprint tiếp theo. Quy trình này cứ lặp đi lặp lại cho đến khi hoàn thành tất cả các yêu cầu của khách hàng.

## Slide 15: Xây dựng công cụ (1/4)
Phạm vi ứng dụng
  Xây dựng công cụ hỗ trợ các nghiệp cụ trong phương pháp Scrum.
Các tính năng
  Quản lí User Story.
  Quản lí Team.
  Quản lí Sprint.
  Quản lí Task.
  Thống kê tiến độ công việc.

## Slide 16: Xây dựng công cụ (2/4)
Mô hình MVC
Ngôn ngữ phát triển: PHP
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: MySql
Công nghệ: WebSocket, framework Laravel

## Slide 17: Xây dựng công cụ (3/4)
Phân tích yêu cầu

## Slide 18: Xây dựng công cụ (4/4)
Thiết kế cơ sở dữ liệu

## Slide 19
Demo công cụ

## Slide 20: Kết luận
Kết quả đạt được
  Nắm bắt được những kiến thức cơ bản và cần thiết về mô hình Agile và phương pháp Scrum.
  Xây dựng công cụ hỗ trợ quản lí dự án theo phương pháp Scrum.
Hướng phát triển
  Xây dựng giao diện trên smartphone và tablet.
  Phát triển thêm một số tính năng.

## Slide 21: Tài liệu tham khảo
Tài liệu tiếng Việt
  [1] HaNoi Scrum, Tống quan Agile – Phần mở đầu: Đặc trưng [Online]. Xem chi tiết tại: http://hanoiscrum.net/hnscrum/learning/106-tongquanagile1
  [2] HaNoi Scrum, Scrum là gì? [Online]. Xem chi tiết tại: http://hanoiscrum.net/hnscrum/learning/97-agile-manifesto
  [3] Vumon Developer, Quy trình Scrum [Online]. Xem chi tiết tại: http://developer.vumon.vn/chia-se-kinh-nghiem/quy-trinh-scrum-c823i2488.htm
Tài liệu tiếng Anh
  [1] Ken Schwaber và Jeff Sutherland, The Scrum Guide. 2013.
  [2] Henrik Kniberg, Scrum and XP from the Trenches. C4Media, 2007.
  [3] Vanessa Wang và cộng sự, The Definite Guide to HTML5 WebSocket. Appress, 2013, ch. 3, pp. 36-64.
  [4] Jason Lengstorf - Phil Leggetter, Realtime Web Apps With HTML5 WebSocket, PHP, and jQuery. Appress, 2013, ch. 1, pp. 6-17.

## Slide 22
Cám ơn