## Slide 1: Scrum

## Slide 3: Quy trình tổng thể

## Slide 5: Biểu đồ Burndown
Cập nhật hàng ngày, chỉ ra bao nhiêu việc cần làm để hoàn thành công việc.

## Slide 7: Công cụ khác
Biểu đồ Burndown cho sản phẩm hay bản Phát hành
• Biểu đồ burnup (cho tính năng)
• Biểu đồ năng suất
• Danh mục Vấn đề
• Các hệ thống Phần mềm cộng tác\quản lí dự án linh hoạt (Redmine, TFS, JIRA, Assembla.com v.v .)

## Slide 8
Tích hợp cho khách hàng tham gia vào Kiểm thử chấp nhận trong Sơ kết Sprint ???
Cải tiến Scrum???